工程实施基线

# 人生实验室

Codex 开发规格书

手机网页 MVP · 从产品闭环到可执行工程任务

使用结论：本文件可直接作为 Codex 的开发输入。执行时必须按任务编号逐批实现、逐批测试，不允许一次性生成全部产品。

| 项目 | 基线 |
| --- | --- |
| 规格版本 | V0.1 |
| 依据 | 《人生实验室 MVP验证版需求文档 V0.1》 |
| 产品形态 | 移动端优先的静态网页；本地免登录 |
| 默认技术 | React + TypeScript + Vite；浏览器本地 JSON 存储 |
| 目标 | 完成可测试、可部署、可供 5–10 名用户验证的 MVP |
| 日期 | 2026 年 8 月 9 日 |

完整产品蓝图仍保留在 PRD V1.2；本规格只定义 MVP 的工程实现。

# 1. 开发契约与文档优先级

## 1.1 Codex 使用方式

- 先读取本规格书及当前代码库，不根据猜测补充未定义功能。

- 一次只执行一个任务编号 T00–T09；完成后运行该任务要求的检查。

- 若规格与代码冲突，先报告冲突；不得静默改变业务规则。

- 每批提交前至少通过类型检查、单元测试和生产构建；涉及主流程时补充端到端测试。

- 完成后报告改动文件、关键决定、测试结果和仍未处理的范围。

## 1.2 信息优先级

| 优先级 | 来源 | 负责回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本开发规格书 | 技术结构、字段、状态、交互边界、验收方式 |
| 2 | MVP验证版 PRD V0.1 | 产品目标、用户价值、MVP范围 |
| 3 | 完整 PRD V1.2 | 后续方向；不得自动带入 MVP |
| 4 | 现有代码 | 实现现状；若与前两项冲突需显式报告 |

禁止推断：未写入 MVP 范围的账号、AI、支付、社区、附件、推送、跨设备同步和复杂财务分析，一律不实现。

## 1.3 允许 Codex 自主决定的事项

组件内部命名、文件拆分和不影响行为的重构。

不改变视觉层级的细微间距与动画；应优先保证可访问性。

测试夹具、辅助函数和开发期日志的组织方式。

当前稳定依赖的小版本号；初始化后必须提交锁文件。

# 2. 锁定的 MVP 范围

| 必须实现 | 明确不实现 |
| --- | --- |
| 免登录进入；当前设备本地保存 | 账号、登录、同步、数据合并 |
| 理想自我／副业探索统一总库 | 社区、排行榜、团队协作 |
| 每条轨道最多一个重点实践 | 无限并行目标、复杂项目管理 |
| 固定 7 个自然日实践 | 3 天／14 天或自定义周期 |
| 每日有效实践／未实践记录 | 打卡连续天数、惩罚和强提醒 |
| 到期复盘与五种决定 | 中途暂停、自动延长周期 |
| 情绪能量双列记录与高频标签 | AI 总结、天赋或心理判断 |
| 极简总览、JSON 导出、全部删除 | 完整报表、收入成本分析、多币种 |

并行规则：理想自我与副业探索各最多一个未完成周期；允许只推进一条轨道，也允许两条轨道都为空。待复盘同样占用该轨道。

# 3. 默认技术方案

| 层次 | 选择 | 实现约束 |
| --- | --- | --- |
| 运行形态 | 静态单页应用 | 无服务端、无数据库、无鉴权；可部署到任意静态托管 |
| 前端 | React + TypeScript + Vite | 初始化时采用当前稳定版本并提交 lockfile |
| 路由 | React Router 声明式模式 | 页面路由可刷新；未知路由回到 /today |
| 状态 | React Context + reducer | 不引入第三方全局状态库；领域更新走纯函数 action |
| 持久化 | localStorage 单一 JSON | key: life-lab:v1；写入包含 schemaVersion |
| 样式 | CSS Custom Properties + CSS Modules | 移动端优先；不引入整套 UI 框架 |
| 单元测试 | Vitest + React Testing Library | 覆盖日期、状态机、存储和关键交互 |
| 端到端 | Playwright | 覆盖创建—7天记录—复盘—续轮闭环 |

## 3.1 目录基线

src/ app/ # App、Provider、router、startup refresh components/ # Button、Card、Field、Dialog、EmptyState 等 domain/ # types、validation、transitions、selectors storage/ # load/save/migrate/export/delete features/ # today、energy、library、experiment、review、settings styles/ # tokens.css、global.css test/ # fixtures、test utilities e2e/ # Playwright 场景 docs/ # 本规格书副本或开发说明

## 3.2 不采用后端的影响

数据只存在当前浏览器配置中；清理浏览器数据或换设备会丢失。首次进入必须明确提示。

MVP 不接入远程分析 SDK；验证数据通过人工访谈和匿名汇总导出收集。

静态资源需要网络首次加载；本版不承诺 PWA 离线安装。

任何日志不得输出日记正文、情绪原因或副业记录内容。

## 3.3 官方技术参考

| 主题 | 官方文档 |
| --- | --- |
| Vite 初始化 | https://vite.dev/guide/ |
| React + TypeScript | https://react.dev/learn/typescript |
| React Router 模式 | https://reactrouter.com/start/modes |
| Playwright | https://playwright.dev/ |

初始化时按官方当前稳定用法锁定依赖；规格不固定容易过时的小版本号。

# 4. 路由与导航

| 路由 | 页面 | 底部导航 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| /today | 今日 | 今日 | 默认入口 |
| /energy | 情绪能量 | 情绪能量 | 新增记录使用页面内表单／弹层 |
| /library | 总库 | 总库 | 支持筛选和新建 |
| /items/new | 新建事项 | 隐藏 | 保存后进入事项详情 |
| /items/:itemId | 事项详情 | 隐藏 | 不存在时显示可恢复错误 |
| /items/:itemId/edit | 编辑事项 | 隐藏 | 进行中时限制修改方向 |
| /items/:itemId/experiments/new | 创建实践 | 隐藏 | 轨道被占用时阻止进入 |
| /experiments/:cycleId/check-in | 每日记录 | 隐藏 | date 查询参数，可补记允许日期 |
| /experiments/:cycleId/review | 周期复盘 | 隐藏 | 仅 review_due 可提交 |
| /settings | 设置与数据 | 隐藏 | 从今日右上角进入 |

导航规则：详情页使用返回按钮；返回应优先回到来源页。底部导航只在三个一级页面显示，且固定在安全区域上方。

# 5. 全局界面与交互规范

## 5.1 移动端框架

| 区域 | 规范 |
| --- | --- |
| 视口 | 以 390 px 宽手机为设计基线；内容最大宽度 720 px，桌面居中 |
| 页面顶部 | 标题、必要的返回／设置操作；不使用大型营销式头图 |
| 内容 | 单列卡片；同一页面只保留一个视觉主操作 |
| 底部导航 | 今日／情绪能量／总库；44 px 以上触控目标并适配 safe-area |
| 表单 | 字段垂直排列；主按钮可在长表单底部吸附，但不得遮挡错误信息 |
| 反馈 | 保存成功使用轻提示；破坏性操作必须确认；错误需给出恢复路径 |

## 5.2 设计令牌

| 令牌 | 建议值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| --color-primary | #2E74B5 | 主操作、选中态 |
| --color-ink | #17324D | 标题与主要文字 |
| --color-muted | #667085 | 辅助信息 |
| --color-energy | #2F855A | 有能量；同时显示文字／图标 |
| --color-drain | #B45309 | 被消耗；同时显示文字／图标 |
| --radius-card | 16px | 卡片、弹层 |
| --space-page | 16px | 手机页面左右留白 |
| --tap-min | 44px | 触控区域最小尺寸 |

## 5.3 通用组件

AppHeader、BottomNav、PageContainer、Card、StatusBadge、TrackBadge。

PrimaryButton、SecondaryButton、DangerButton、IconButton；全部支持 disabled／loading。

TextField、TextArea、Select、SegmentedControl、TagPicker、EnergyScale。

ConfirmDialog、Toast、InlineError、EmptyState、Skeleton 不作为必须项。

CycleProgress 展示第几天、起止日期、有效实践数和未实践数。

# 6. 页面级规格

## 6.1 今日 /today

| 顺序 | 区块 | 显示与行为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顶部 | 今日日期、设置入口；启动时刷新全部周期状态 |
| 2 | 待复盘 | 始终排在最前；每张卡只有“去复盘”主操作 |
| 3 | 当前实践 | 按理想自我／副业探索显示；今日可记录、已记录或明日开始 |
| 4 | 空轨道 | 显示“当前没有重点实践”；允许去总库选择，不制造失败感 |
| 5 | 近期有能量 | 最近 3–5 条摘要与高频标签；无记录时给记录入口 |
| 6 | 近期被消耗 | 最近 3–5 条摘要与高频标签 |
| 7 | 最近决定 | 最近一轮复盘结论和用户选择 |

同一周期同一天已有记录时，按钮显示“查看／编辑今日记录”。

到达第 8 个自然日后不可继续添加行动，只显示待复盘。

两条轨道都为空时，保留情绪能量区块并提示“空档期也可以只观察”。

## 6.2 情绪能量 /energy

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 顶部概览 | 有能量／被消耗两个摘要块，显示最近数量与高频标签 |
| 手机列表 | 用分段控件切换两列；当前列使用纵向卡片列表 |
| 宽屏列表 | 宽度 ≥ 640 px 时可并排显示完整两列 |
| 新增入口 | 页面主按钮“记录一个瞬间”；默认不选归类 |
| 单条卡片 | 场景、事件、感受标签、能量变化、原因；支持编辑／删除 |
| 排序 | occurredAt 降序；相同时间按 createdAt 降序 |

新增记录字段与校验：

| 字段 | 类型 | 必填 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| category | energy ¦ drain | 是 | 必须选择主要归类 |
| occurredAt | 本地日期时间 | 是 | 默认当前时间；不可晚于当前时间 |
| scene | string | 否 | 最多 80 字 |
| event | string | 是 | 一次只写一件事；1–240 字 |
| feelingTags | string[] | 否 | 预置＋自定义，最多 5 个，每个 12 字 |
| energyDelta | -2 ¦ -1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 | 是 | 独立于主要归类 |
| reason | string | 否 | 最多 240 字 |
| reflection | string | 否 | 最多 500 字 |

## 6.3 总库 /library

| 区域 | 行为 |
| --- | --- |
| 筛选 | 全部／理想自我／副业探索；状态筛选作为次级条件 |
| 事项卡 | 标题、方向、主状态、活跃周期进度或最近结论 |
| 排序 | 待复盘 → 进行中／明日开始 → 待探索 → 长期进行 → 已归档；组内 updatedAt 降序 |
| 主操作 | 新建事项；空状态提供两个示例但不自动写入数据 |
| 开启实践 | 若同方向已有 scheduled／active／review_due 周期，说明占用者并阻止创建 |

## 6.4 事项详情 /items/:itemId

顶部：标题、方向徽标、状态、编辑菜单。

说明：为什么想做、长期想验证的问题、最近结论。

当前周期：scheduled／active／review_due 时显示进度与唯一主操作。

历史周期：按 cycleNumber 倒序；展示日期、有效天数、决定和结论。

待探索可开启实践；长期进行可“重新进入 7 天验证”；已归档可恢复为待探索。

有未完成周期时不得改变方向；已归档事项不得直接开启，需先恢复。

## 6.5 新建／编辑事项

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| title | 必填；1–60 字；保存前 trim |
| track | 必填；ideal_self／side_hustle |
| why | 可选；最多 500 字 |
| question | 可选；最多 300 字；可在创建实践时覆盖为本轮问题 |

重复项：MVP 不阻止同名事项；保存时若同方向存在 trim 后同名项目，仅给提示并允许继续。

## 6.6 创建实践

| 字段 | 必填 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| question | 是 | 本轮唯一验证问题，1–300 字 |
| positiveSignals | 否 | 适合时希望看到什么，最多 500 字 |
| negativeSignals | 否 | 不适合时可能出现什么，最多 500 字 |
| actionPlan | 是 | 每天／本周具体做什么，1–500 字 |
| minimumStandard | 是 | 判断有效实践日的最低标准，1–240 字 |
| idealStandard | 否 | 理想行动标准，最多 240 字 |

确认页明确显示 startDate、endDate=startDate+6 个日历日。第一轮默认今天开始。

若当前轨道被占用，提交前和提交时都必须再次校验。

创建成功后原子写入周期并将事项状态改为进行中。

## 6.7 每日记录

| 模式 | 必填内容 | 保存结果 |
| --- | --- | --- |
| 有效实践 | actionSummary；确认达到最低标准 | status=practiced；可记录时长、感受、能量、观察 |
| 未实践 | 只需选择未实践；原因全部可选 | status=not_practiced；不延长周期 |

可记录的日期范围：startDate 至 min(今天, endDate)，不得记录未来日期。

review_due 且尚未提交复盘时，允许补记／编辑周期内日期；复盘提交后全部冻结。

每个 cycleId + localDate 只允许一条记录；再次保存为更新而非新增。

调整节奏只影响 effectiveFrom 当日及之后的 actionPlan／minimumStandard；不改结束日期，也不重写历史记录。

## 6.8 周期复盘

- 顶部展示系统计算的有效实践天数、未实践天数、空白天数与记录摘要。

- 用户填写事实、能量／消耗、支持继续／停止的证据和本轮发现。

- 用户必须选择五种决定之一，并填写一句本轮结论。

- 提交时再次确认周期仍为 review_due；一次事务写入 review、更新 item，并按需要创建 nextCycle。

| 决定 | 附加要求 | 原子结果 |
| --- | --- | --- |
| 继续下一轮 | 无 | 本轮 reviewed；创建次日 scheduled 周期；沿用当前方案 |
| 调整后继续 | 至少修改一项方案字段 | 本轮 reviewed；创建次日 scheduled 周期；使用调整值 |
| 暂缓 | 可填预计重看时间，不强制 | item → exploring；latestConclusion 标记暂缓 |
| 转长期 | 无 | item → long_term；不创建新周期 |
| 归档 | 无 | item → archived；保存 archivedAt |

## 6.9 设置与数据

显示本地数据风险说明、schemaVersion、事项／周期／记录数量。

导出完整 JSON：文件名 life-lab-backup-YYYY-MM-DD.json。MVP 不提供导入。

导出匿名验证摘要：只包含计数和比例，不包含标题、日记正文、原因或标签原文。

删除全部数据：二次确认，明确不可恢复；成功后重建空的 v1 数据结构并回到 /today。

# 7. 领域数据模型

存储原则：所有实体保存在一个根对象中；ID 使用 crypto.randomUUID()；绝对时间保存 ISO 8601 UTC 字符串，周期日期保存 YYYY-MM-DD 本地日历日期。

## 7.1 根对象 LifeLabState

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| schemaVersion | 1 | 迁移入口；缺失或未知版本不得静默覆盖 |
| meta | AppMeta | 创建、更新、首次提示等元数据 |
| items | LifeItem[] | 统一总库 |
| cycles | ExperimentCycle[] | 全部 7 天周期 |
| dailyEntries | DailyEntry[] | 每日实践记录 |
| reviews | CycleReview[] | 周期复盘 |
| energyEntries | EnergyEntry[] | 情绪能量日志 |

## 7.2 LifeItem

| 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 不可变 |
| title | string | 1–60 字 |
| track | ideal_self ¦ side_hustle | 存在未完成周期时不可修改 |
| why | string? | ≤500 字 |
| question | string? | ≤300 字 |
| status | exploring ¦ active ¦ review_due ¦ long_term ¦ archived | 由领域 action 更新 |
| latestConclusion | string? | 最后一次复盘结论快照 |
| createdAt / updatedAt | ISO instant | 每次写入更新 updatedAt |
| archivedAt | ISO instant? | 仅 archived |

## 7.3 ExperimentCycle

| 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| id / itemId | UUID | itemId 必须存在 |
| cycleNumber | integer | 同 item 从 1 递增 |
| startDate / endDate | LocalDate | endDate=startDate+6 日 |
| status | scheduled ¦ active ¦ review_due ¦ reviewed | 不得暂停 |
| question | string | 1–300 字 |
| positiveSignals / negativeSignals | string? | 各 ≤500 字 |
| actionPlan | string | 1–500 字 |
| minimumStandard | string | 1–240 字 |
| idealStandard | string? | ≤240 字 |
| adjustments | CycleAdjustment[] | 仅影响未来日期；保留旧值 |
| endedEarlyAt | ISO instant? | 提前结束时写入并转 review_due |
| reviewId / nextCycleId | UUID? | 提交复盘时关联 |
| createdAt / updatedAt | ISO instant | 审计字段 |

## 7.4 DailyEntry

| 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| id / cycleId | UUID | 唯一键 cycleId + date |
| date | LocalDate | 必须处于周期内且不晚于今天 |
| status | practiced ¦ not_practiced | 决定其余字段校验 |
| actionSummary | string? | practiced 必填；≤500 字 |
| durationMinutes | integer? | 0–1440 |
| feelingTags | string[] | 最多 5 个 |
| energyDelta | -2..2? | 可选 |
| observation | string? | ≤500 字 |
| missReason | busy ¦ low_energy ¦ forgot ¦ blocked ¦ unwell ¦ not_priority ¦ other | 未实践可选 |
| missReasonOther | string? | reason=other 时 ≤120 字 |
| createdAt / updatedAt | ISO instant | 审计字段 |

## 7.5 CycleReview

| 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| id / cycleId | UUID | 每周期最多一个 |
| effectiveDays / missedDays / blankDays | integer | 提交时计算快照，总和=7 |
| factSummary | string | 必填；≤1000 字 |
| energizing / draining | string? | 各 ≤500 字 |
| evidenceFor / evidenceAgainst | string? | 各 ≤800 字 |
| discovery | string? | ≤800 字 |
| conclusion | string | 必填；≤300 字 |
| decision | continue ¦ adjust_continue ¦ defer ¦ long_term ¦ archive | 必填 |
| submittedAt | ISO instant | 提交后不可编辑；MVP 不支持撤回 |

## 7.6 EnergyEntry 与 CycleAdjustment

| 实体 | 关键字段 |
| --- | --- |
| EnergyEntry | id, category, occurredAt, scene?, event, feelingTags[], energyDelta, reason?, reflection?, createdAt, updatedAt |
| CycleAdjustment | id, cycleId, effectiveFrom, actionPlan?, minimumStandard?, idealStandard?, reason?, createdAt |

# 8. 状态机与原子规则

## 8.1 周期状态

| 当前 | 触发 | 下一状态 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| scheduled | 本地日期达到 startDate | active | 刷新 item.status=active |
| active | 本地日期晚于 endDate | review_due | item.status=review_due；停止新行动 |
| active | 用户提前结束 | review_due | 写 endedEarlyAt；允许立即复盘 |
| review_due | 提交任一决定 | reviewed | 写 review；更新 item；可能建 nextCycle |

无暂停：忙碌或没有实践的日期只写 not_practiced 或保持空白。二者都不改变 endDate。

## 8.2 轨道占用

未完成周期集合 = status 属于 scheduled、active、review_due。

同一 track 的未完成周期数量必须 ≤1；每次创建周期前重新计算，不能只依赖页面按钮状态。

review_due 仍占用轨道；用户必须先复盘，才能开始同方向的其他事项。

long_term 与 archived 事项不占用轨道。

## 8.3 复盘提交事务

- 校验 cycle 存在且 status=review_due，且尚无 review。

- 统计 7 个日期对应的 practiced、not_practiced 与 blank。

- 创建 CycleReview，并把 cycle.status 改为 reviewed。

- 根据 decision 更新 item.status、latestConclusion 与 archivedAt。

- 若继续：以提交复盘后的下一个本地自然日作为 startDate，创建 cycleNumber+1 的 scheduled 周期。

- 一次性生成新根对象并写入 localStorage；写入失败则内存状态也不得假装成功。

# 9. 日期与边界规则

| 规则 | 实现要求 |
| --- | --- |
| LocalDate | 统一使用 YYYY-MM-DD；不得用 UTC 日期切片代替用户本地日期 |
| 7 天计算 | 按日历日加 6；不要用 6×24 小时毫秒计算，避免夏令时偏差 |
| 状态刷新 | 应用启动、窗口重新可见、跨日定时检查时执行 refreshTemporalState(now) |
| 第 7 天 | 在 endDate 当天仍可记录；本地日期进入 endDate 次日后转 review_due |
| 延迟复盘 | 无论延迟多久，继续时的新周期从复盘提交后的下一自然日开始 |
| 补记 | 复盘提交前可补记周期内且不晚于今天的日期；提交后冻结 |

必须单元测试的日期：月末、年末、闰年 2 月 29 日、夏令时切换地区、本地时区与 UTC 跨日不一致。

# 10. 本地存储、迁移与数据安全

## 10.1 存储接口

loadState(): LoadResult saveState(next: LifeLabState): SaveResult migrateState(raw: unknown): LifeLabState exportFullBackup(state): Blob exportValidationSummary(state): Blob deleteAllData(): LifeLabState

组件不得直接调用 localStorage；所有读写通过 storage 层。

saveState 先 JSON.stringify，再 setItem；成功后才更新 UI 成功态。

捕获 JSON 损坏、未知 schemaVersion、QuotaExceededError 与不可用存储。

加载失败时不覆盖原值；展示“导出原始数据／重置”恢复选项。

开发与测试环境提供 deterministic fixtures，不把示例数据写入真实用户空间。

## 10.2 v1 根结构示例

{ "schemaVersion": 1, "meta": { "createdAt": "...", "updatedAt": "...", "hasSeenLocalDataNotice": true }, "items": [], "cycles": [], "dailyEntries": [], "reviews": [], "energyEntries": [] }

## 10.3 匿名验证摘要

| 字段 | 定义 |
| --- | --- |
| itemsCreated | 事项创建数量 |
| cyclesStarted | 创建的周期数量 |
| cyclesReachedReview | 进入 review_due 或 reviewed 的周期数量 |
| reviewsSubmitted | 复盘数量 |
| decisions | 五种决定的计数，不含文字内容 |
| practicedDays / missedDays / blankDays | 全部周期日统计 |
| energyEntryCount | 情绪能量记录数量，不含标签和正文 |

# 11. 派生数据与极简总览

| 选择器 | 输出 |
| --- | --- |
| selectOpenCycleByTrack(track) | 该轨道唯一未完成周期或 null；若多于一个应报告数据错误 |
| selectCycleDay(cycle, today) | scheduled／1–7／review_due |
| selectCycleCounts(cycle) | practiced、notPracticed、blank；blank 以 7 天集合计算 |
| selectRecentEnergy(category, limit=5) | 按 occurredAt 倒序的最近记录 |
| selectTopFeelingTags(category, limit=3) | 最近 30 条中的标签频次；并列按最近出现排序 |
| selectLatestDecision() | submittedAt 最新的 review 与关联 item |

不做推断：总览只复述原始证据和频次，不输出“你擅长什么”“你为什么内耗”等自动结论。

# 12. 空状态、错误与破坏性操作

| 场景 | 用户界面 | 恢复行为 |
| --- | --- | --- |
| 首次进入 | 本地保存提示＋“开始使用” | 确认后进入空的今日页 |
| 两轨为空 | “暂时不推进也没关系” | 记录情绪能量／去总库 |
| 同轨已占用 | 说明占用事项和状态 | 查看该事项；不允许绕过 |
| 路由实体不存在 | “这条记录不存在或已删除” | 回到总库／今日 |
| 本地写入失败 | 保留表单内容并显示原因 | 重试／导出已有数据 |
| 数据损坏 | 停止正常加载，不自动重置 | 下载原始值／确认重置 |
| 删除一条记录 | 确认对话框 | 确认后删除；MVP 不提供回收站 |
| 删除全部 | 红色确认，列出影响数量 | 二次确认后不可恢复 |

# 13. 非功能要求

## 13.1 可访问性

正文与控件达到 WCAG 2.2 AA 对比度目标；颜色不作为唯一状态信号。

所有输入有可见 label；错误通过 aria-describedby 关联；对话框管理焦点并支持 Escape。

键盘可完成全部流程；焦点样式清晰；触控目标至少 44×44 px。

尊重 prefers-reduced-motion；非必要动画不超过 200 ms。

## 13.2 响应式与兼容

主要验收视口：390×844；补充检查 360×800、768×1024、1440×900。

支持当前稳定版 Chrome、Safari、Edge；不承诺 IE。

iOS Safari 的 safe-area、日期输入和滚动锁需实机或仿真验证。

## 13.3 性能与隐私

生产构建无 console error；首次可交互目标在普通 4G／中端手机下保持轻量。

列表至少在 500 个事项、2,000 条实践记录和 2,000 条能量记录下可用。

不加载远程字体、广告或分析脚本；不发送用户内容到网络。

导出的 JSON 可能包含隐私内容，下载前显示提示。

# 14. 测试策略

## 14.1 单元测试最低集合

| 模块 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| dates | endDate 计算、跨月／年／闰年、可记录日期、延迟复盘续轮日期 |
| transitions | scheduled→active→review_due→reviewed；提前结束；五种决定 |
| capacity | 每轨最多一个未完成周期；review_due 占用；不同轨可并行 |
| entries | cycleId+date upsert；有效／未实践校验；提交复盘后冻结 |
| selectors | 天数统计、排序、高频标签、最近决定 |
| storage | 空数据、正常加载、损坏 JSON、未知版本、写入失败、全部删除 |
| export | 完整备份与匿名摘要不泄露正文 |

## 14.2 端到端场景

- 首次进入确认本地提示，新建理想自我事项并开启今天开始的周期。

- 第 1 天记录有效实践；重复进入后编辑同一条而不是新增。

- 第 2 天一键标记未实践；周期结束日期不变化。

- 同一轨道尝试开启第二项被阻止；副业轨道仍可开启。

- 模拟进入第 8 天后自动待复盘，今日页不再显示行动按钮。

- 提交继续下一轮，新周期从复盘提交后的下一自然日 scheduled。

- 提交调整后继续，调整值进入新周期，旧周期字段保持不变。

- 分别验证暂缓、转长期、归档后的事项状态与可用操作。

- 新增混合感受能量记录，主要列和 energyDelta 可不一致。

- 导出匿名摘要不包含事项标题、事件、原因、观察或标签文本。

- 删除全部数据后回到干净首次状态。

## 14.3 每个任务的统一完成条件

npm run lint、npm run typecheck、npm run test、npm run build 全部通过。

涉及主流程的任务运行相应 Playwright 测试。

新增逻辑有测试；不得用删除测试或降低断言来通过。

移动端 390 px 无横向滚动、遮挡、不可点击控件或丢失焦点。

代码中无 TODO 代替需求、无敏感正文日志、无未说明的范围扩张。

# 15. Codex 开发任务拆分

| 任务 | 交付范围 | 验收闸门 |
| --- | --- | --- |
| T00 | 初始化 React/TS/Vite；脚本、路由骨架、测试框架、CSS tokens | 空应用可构建；三个一级路由可访问 |
| T01 | 领域类型、校验、日期工具、状态机、选择器 | 领域单测通过；无 UI 依赖 |
| T02 | localStorage、迁移、Context/reducer、启动刷新、fixtures | 损坏数据不被覆盖；持久化测试通过 |
| T03 | 通用组件、App shell、底部导航、首次本地提示 | 390 px 可用；键盘与焦点通过 |
| T04 | 总库、事项新建／编辑／详情、筛选与状态排序 | 事项全流程 E2E 通过 |
| T05 | 创建周期、轨道占用、今日周期卡、每日记录与调整 | 并行规则与 7 天日期 E2E 通过 |
| T06 | 到期刷新、待复盘、复盘表单、五种决定、续轮 | 核心闭环 E2E 通过 |
| T07 | 情绪能量新增／编辑／删除、双列响应式、高频标签 | 混合感受与排序测试通过 |
| T08 | 极简总览、完整导出、匿名摘要、全部删除 | 隐私导出测试通过 |
| T09 | 无障碍、错误态、边界数据、跨浏览器 E2E、部署说明 | 全量检查通过并生成验收报告 |

任务纪律：T00–T03 完成前不要堆叠业务页面；T06 核心闭环通过前不要实现 T07–T09 的优化性内容。

# 16. 产品验收清单

- 用户不登录即可进入并看到本地数据风险提示。

- 用户可只推进理想自我、只推进副业探索、两者同时推进或两者均为空。

- 同方向任何时刻最多有一个 scheduled／active／review_due 周期。

- 用户可从总库创建事项，并定义本轮验证问题与最低行动标准。

- 每轮严格为 7 个本地自然日；未实践、调整节奏和延迟复盘都不改原结束日。

- 达到最低标准才能保存为有效实践；未达到可一键保存为未实践。

- 第 7 天结束后自动进入待复盘，复盘前不能继续该轨道的新行动。

- 复盘必须得到继续、调整后继续、暂缓、转长期或归档之一。

- 继续类决定自动创建复盘提交后下一自然日开始的新周期。

- 情绪能量一次只记录一个事件；主要列和能量变化分别保存。

- 极简总览只展示证据和频次，不做 AI 或心理推断。

- 数据可完整导出、匿名汇总导出和全部删除；所有核心数据在刷新后仍存在。

# 17. 可直接交给 Codex 的提示词

## 17.1 首次启动提示词

请读取《人生实验室 Codex开发规格书 V0.1》。 先检查当前仓库和已有改动，不要覆盖用户已有代码。 本轮只执行任务 T00，不提前实现 T01 之后的业务功能。 完成后运行规格要求的 lint、typecheck、test、build， 报告改动文件、技术决定、测试结果与阻塞项。

## 17.2 后续任务模板

继续依据《人生实验室 Codex开发规格书 V0.1》开发。 本轮只执行任务 <TXX>。 开始前检查 <TXX> 的前置任务与当前测试状态； 若发现规格冲突或会改变产品逻辑的缺口，先向我提问。 实现后补齐该任务测试并运行统一完成条件。 不要实现规格中明确不做的功能，也不要静默扩大范围。

## 17.3 验收／修复提示词

请对照规格第 14、16 节审查当前实现。 先复现并列出未通过项，再进行最小修复；不要重写无关模块。 每个修复都需要对应测试或明确的手工验证步骤。 最终给出通过项、未通过项、剩余风险和建议下一任务。

# 18. 已锁定与后续再确认

| 类别 | 当前决定 | 何时重新确认 |
| --- | --- | --- |
| MVP 阻塞项 | 无；可以从 T00 开始开发 | 出现真实代码库约束时 |
| 品牌视觉 | 使用克制的蓝色系统和“人生实验室”名称 | 进入高保真设计前 |
| 部署平台 | 保持静态托管无关 | 首次公开测试前 |
| 账号与同步 | 不进入 MVP | 验证成功进入 V1.0 时 |
| AI | 不进入 MVP | 基础闭环成立且有足够文本记录后 |
| 副业财务 | 不进入 MVP | 用户产生稳定市场行动和多次收入后 |

开工判定：本规格已满足开始开发所需的产品、数据、状态、交互和验收定义。唯一需要在真实仓库开始时确认的是：是否已有技术栈或未提交改动需要保留。