MVP验证版需求文档

# 人生实验室

用最小产品验证“观察—实践—复盘—选择”闭环

MVP原则：只实现验证核心价值所必需的能力；完整产品蓝图继续保留在PRD V1.2中。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V0.1 |
| 产品形态 | 手机网页，本地免登录 |
| 目标周期 | 建议2至4周完成开发，随后进行4至6周验证 |
| 对应完整蓝图 | 《人生实验室 产品设计需求文档 PRD V1.2》 |
| 日期 | 2026年8月9日 |

本文件用于低保真设计、MVP开发拆解、内部测试和首批用户验证。

# 1. MVP目标与成功定义

## 1.1 唯一核心问题

要验证的问题：用户是否愿意把一个模糊想法变成固定7天实验，并在记录与复盘后作出更明确的下一步选择？

## 1.2 三项关键假设

| 假设 | 需要看到的行为证据 |
| --- | --- |
| 记录足够轻 | 用户能够在1分钟内完成每日记录，并愿意如实标记未实践 |
| 7天实验有价值 | 用户能够完成一轮并提交复盘，不只把产品当成打卡工具 |
| 复盘改变选择 | 用户根据证据继续、调整、暂缓、转长期或归档 |

## 1.3 MVP成功信号

测试用户能够独立创建一个可执行的7天实验。

至少60%的已启动周期到达复盘页。

至少50%的到期周期完成复盘。

至少一半的复盘能够产生明确下一步，而非‘不知道’。

用户能够说出至少一条由记录支持的自我发现或副业证据。

# 2. MVP范围

## 2.1 必须实现

| 模块 | MVP能力 |
| --- | --- |
| 本地使用 | 免登录进入；数据保存在当前设备；支持简单导出和全部删除 |
| 情绪能量 | 有能量／被消耗两列；单事件记录；预置＋自定义标签 |
| 统一总库 | 一个列表，用理想自我／副业探索标签区分事项 |
| 7天实践 | 固定7个自然日；最低标准；有效／未实践；调整后续节奏 |
| 周期复盘 | 证据回顾；五种下一步；继续时次日自动新一轮 |
| 极简总览 | 当前实践、近期能量线索、近期消耗线索、最近决定 |

## 2.2 明确不做

账号注册、登录、跨设备同步、本地与账号数据合并。

AI总结、AI实验建议和自由文本语义分析。

自动判断天赋、职业适配或心理状态。

完整副业漏斗、成本分析、有效时薪和多币种。

独立长期维护页面与复杂趋势分析。

社区、排行榜、公开动态、支付、团队协作。

PWA推送、附件、图片、语音文件和日历视图。

边界：后移不等于删除。所有能力继续保留在完整PRD中，只有核心闭环验证成立后才按证据进入开发。

# 3. MVP产品流程

- 首次进入，直接创建本地空间。

- 用户可以先记录情绪能量，也可以在总库创建一个想法。

- 从总库事项创建固定7个自然日实践，定义验证问题和最低行动标准。

- 每天完成快速记录，或一键标记未实践。

- 第7天结束后进入待复盘，该轨道停止新增行动。

- 用户完成复盘并选择继续下一轮、调整后继续、暂缓、转长期或归档。

- 系统更新极简总览；选择继续时自动创建下一自然日开始的新周期。

## 3.1 并行规则

理想自我与副业探索各最多一个重点实践。

允许只运行一条轨道，也允许两条轨道都为空。

空档期以情绪能量记录为主，不催促用户选择目标。

# 4. 信息架构与页面

| 页面 | 主要内容 | 主操作 |
| --- | --- | --- |
| 今日 | 当前实践、待复盘入口、极简总览 | 行动／未实践／复盘 |
| 情绪能量 | 左右两列、最近记录 | 新增一条记录 |
| 总库 | 事项列表、方向、状态 | 新建／开启实践 |
| 事项详情 | 验证问题、当前状态、历史周期 | 编辑／开启新一轮／归档 |
| 创建实践 | 假设、最低标准、7日行动 | 确认开始 |
| 每日记录 | 达标、时长、感受、能量、观察 | 提交／标记未实践 |
| 周期复盘 | 事实、感受、证据、下一步 | 提交决定 |

## 4.1 导航

底部采用三个一级入口：今日、情绪能量、总库。极简总览归入今日，周期历史归入事项详情，设置与数据操作放入今日右上角菜单。

# 5. 情绪能量记录

## 5.1 单条字段

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 主要归类 | 有能量／被消耗，必须选择一个主要列 |
| 场景 | 地点或情境，简短文本或预置标签 |
| 事件 | 每条只记录一件具体事情 |
| 感受 | 预置词多选，可添加自定义标签 |
| 能量变化 | 明显补充、有些补充、无变化、有些消耗、明显消耗 |
| 原因 | 具体哪个部分引发感受 |
| 自我观察 | 可选；不强迫当场总结 |

## 5.2 MVP展示

不自动总结天赋或内耗模式。

只显示最近记录和高频标签。

混合感受事件选择主要列，能量变化独立记录。

建议每3天记录一次，但不显示连续记录天数。

# 6. 总库

## 6.1 事项字段

标题。

方向：理想自我／副业探索。

为什么想做。

想验证的问题。

当前状态与最近结论。

历史周期。

## 6.2 主状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 待探索 | 没有活跃周期，可开启第一轮或下一轮 |
| 进行中 | 处于本轮第1至第7个自然日 |
| 待复盘 | 周期到期或提前结束，复盘前停止该轨道新行动 |
| 长期进行 | 已稳定适合，MVP仅保留状态和轻量记录入口 |
| 已归档 | 当前不继续，历史证据保留 |

# 7. 固定7天实践

## 7.1 创建字段

本轮要验证的问题。

如果适合，预期出现的正向信号。

如果不适合，可能出现的反向信号。

每天／本周要做的行动。

最低行动标准。

理想行动标准。

## 7.2 每日判定

| 结果 | 规则 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 有效实践 | 实际行动达到最低标准 | 完成程度、时间、感受、能量、一句话观察 |
| 未实践 | 未达到最低标准 | 一键标记；原因可选；不延长周期 |
| 调整节奏 | 后续时间或精力变化 | 可修改后续行动；结束日期和历史计划不变 |

## 7.3 到期规则

不提供中途暂停。

第7个自然日结束后自动进入待复盘。

待复盘期间不允许该轨道继续添加行动。

允许提前结束并立即进入待复盘。

# 8. 周期复盘与续轮

## 8.1 复盘问题

7天中有效实践几天、未实践几天？

我实际做了什么，出现了哪些事实？

什么让我有能量，什么让我被消耗？

哪些证据支持继续，哪些证据支持停止？

我发现了自己或市场的什么？

## 8.2 五种决定

| 决定 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 继续下一轮 | 沿用当前方案，自动创建下一自然日开始的新周期 |
| 调整后继续 | 先修改假设、最低标准或行动，再自动创建次日新周期 |
| 暂缓 | 回到待探索并保留‘暂缓’结论 |
| 转长期 | 事项状态改为长期进行 |
| 归档 | 事项移入归档，历史周期和证据保留 |

# 9. 极简总览

MVP不单独建立复杂总览页，而是在今日展示四块内容：

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前正在推进 | 当前轨道、轮次、第几天、今日行动 |
| 近期有能量 | 最近3至5条有能量记录和高频标签 |
| 近期被消耗 | 最近3至5条被消耗记录和高频标签 |
| 最近决定 | 最近一轮证据摘要和用户作出的下一步 |

限制：MVP不输出‘你擅长什么’或‘你为什么内耗’的自动结论，只帮助用户回看原始证据。

# 10. 本地数据与隐私

全部数据默认存储在当前设备。

首次进入明确提示：清除浏览器数据或更换设备可能导致记录丢失。

提供可读JSON或文本导出。

支持删除单条记录、单个事项和全部本地数据。

不上传日记正文，不接入AI，不进行跨设备同步。

若验证成功进入V1.0，再实现账号、同步及本地数据合并。

# 11. 验证计划与指标

## 11.1 第一阶段：内部自用

持续4周。

至少完成2轮7天实践。

至少记录6条情绪能量事件。

至少出现一次未实践、一次调整后继续或暂缓。

确认记录是否足够轻、复盘是否帮助选择。

## 11.2 第二阶段：5至10名用户

| 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首次实验启动率 | ≥70% | 完成创建并进入第1天 |
| 到期触达率 | ≥60% | 启动后到达第7天或提前结束 |
| 复盘完成率 | ≥50% | 到期周期中完成复盘的比例 |
| 明确决策率 | ≥70% | 复盘后选择五种结果之一，而非放弃流程 |
| 二轮开启率 | ≥30% | 选择继续或调整后继续并进入下一轮 |
| 有效证据率 | ≥50% | 用户认为复盘改变了下一步选择 |

## 11.3 继续／停止标准

| 判断 | 条件 |
| --- | --- |
| 继续开发V1.0 | 多数用户完成核心闭环，复盘能够影响选择 |
| 调整流程 | 有人启动但大量卡在每日记录或待复盘 |
| 重新评估产品 | 用户不愿创建实验，或复盘没有产生任何决策价值 |

# 12. 验收场景

- 用户无需登录即可记录情绪能量、创建事项并运行完整7天周期。

- 用户可只运行理想自我或副业中的一条轨道，也可两条均为空。

- 用户能从总库事项创建实验并定义最低行动标准。

- 达到最低标准的当天计为有效实践；未达到可一键标记未实践。

- 调整节奏不会改变7天结束日期，也不会覆盖过去的行动计划。

- 第7天结束后进入待复盘并停止该轨道新行动。

- 用户完成复盘并选择五种决定之一。

- 选择继续或调整后继续时，新周期自动从下一自然日开始。

- 所有历史周期和复盘证据均可从事项详情查看。

- 用户可导出数据并删除全部本地数据。

# 13. 从MVP进入V1.0的顺序

| 优先级 | 能力 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 账号、同步、本地数据合并 | 用户开始跨设备使用或担心数据安全 |
| 第二批 | 规则化优势／内耗洞察 | 情绪记录量足够且人工回顾被证明有价值 |
| 第三批 | 副业成熟度、收入成本看板 | 用户产生稳定市场行动和多次收入 |
| 第四批 | AI总结与实验建议 | 基础闭环成立，且用户明确需要更深入归纳 |

交付结论：先证明用户愿意行动、记录和复盘，再增加自动分析、账号体系与经营工具。